Комплексный план проведения субботника на территории Шумихинского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения** | **Количество участников** | **Ответственный**  |
| 1 | Уборка дорог и обочин  | с 1 по 7 апреля 2019 года | 58 | Букреев Владимир Иванович – начальник ОСТ ЖКХ ИЗО Администрации Шумихинского района, Главы муниципальных образований Шумихинского района |
| 2 | Уборка территорий: -дворовые и междворовые территории;- парки, бульвары;- площади;- прилегающие территории к администрациям муниципальных образований, подведомственным учреждениям;- прилегающие территории к предприятиям, организациям, учреждениям, торговым объектам;- детские площадки;- остановки.  | с 8 по 22 апреля2019 года  | 4765 | Букреев Владимир Иванович – начальник ОСТ ЖКХ ИЗО Администрации Шумихинского района, Главы муниципальных образований Шумихинского района, руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, представители малого и среднего бизнеса, общественные организации, жители населенных пунктов |
| 5 | Уборка прибрежных зон водных объектов(по отдельному плану) | с 8 по 28 апреля2019 года | 162 | Шапкин Ю.А. заместитель Главы Шумихинского района, начальник Управления сельского хозяйства Шумихинского района, Главы муниципальных образований Шумихинского района |
| 3 | Приведение в порядок памятников, обелисков и мемориалов(по отдельному плану) | с 22 по 30 апреля 2019 года | 55 | Букреев Владимир Иванович – начальник ОСТ ЖКХ ИЗО Администрации Шумихинского района, Главы муниципальных образований Шумихинского района |
| 4 | Приведение в порядок мест захоронений | с 22 по 28 апреля 2019 года | 360 | Букреев Владимир Иванович – начальник ОСТ ЖКХ ИЗО Администрации Шумихинского района, Главы муниципальных образований Шумихинского района |